## Slide 1
SAMCO-PCO PRO-MIL-18 Milestone Status Report
ROYA-BIG PROJECT PHASE01 (B1-4) | 1 data-driven control section | 2026-08-14T03:05:31+00:00

## Slide 2
PRO-MIL-18 | Milestone Status
DATA AVAILABLE
CSV sources
milestones: 01-data/import_templates/milestones.csv (4 rows)
milestone_id | project_id | activity_name | planned_date | forecast_date | actual_date
KD`-MS-1000 | The Big -P.01-UP-20-April-26 | Project Start Date | 11-Sep-25 | 11-Sep-25 | 11-Sep-25
KD-MS-1010 | The Big -P.01-UP-20-April-26 | Contract Agreement | 11-Sep-25 | 11-Sep-25 | 11-Sep-25
KD-MS-1020 | The Big -P.01-UP-20-April-26 | IFC Drawing Package | 11-Sep-25 | 11-Sep-25 | 11-Sep-25
KD-MS-1040 | The Big -P.01-UP-20-April-26 | Ground Works Finish Date | 11-May-26 | 10-Sep-26 |